##### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

##### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

##### เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

1.  ยุทธศาสตร์			การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนา		การบริหารจัดการใช้ที่ดินและผังเมือง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

##### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

##### เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

1.  ยุทธศาสตร์			การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.2    แนวทางการพัฒนา		บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเชื่อมถนนชมปรีดาต่อจากเดิม (ซอยครู พะเยาว์) หมู่ที่ 1 ตำบล หาดเสี้ยว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะยาว 110.00 ม.พื้นที่ คสล. หักพื้นที่บ่อพัก คสล. เดิมไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลฯ | 177,000.- | เขต เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองผักลุง (ท้ายคลอง) หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 ม. ยาว 37 ม. บ่อพักจำนวน 4 บ่อ ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลฯ | 44,500.- | เขต เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์			การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.2    แนวทางการพัฒนา		บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสระหนองเอี่ยน หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 ม. ยาว 10 ม. ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลฯ | 18,000.- | เขต เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสายสวนป่า – นาบน หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 ม. ยาว 10 ม. ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลฯ | 13,000.- | เขต เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสายพิศาลดำริ (ท้ายซอยเทศบาล 7 - สามแยกบ้านพักนายอำเภอ) หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 134 ม. ลึก 0.40 – 1.20 ม. ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลฯ | 205,000.- | เขต เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์			การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.2    แนวทางการพัฒนา		บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมเขื่อน (หน้าบ้านนายบุญรวย) หมู่ที่ 5 ตำบล หาดเสี้ยว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 458.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลฯ | 281,400.- | เขต เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชนาลัย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว | 280,000.- | เขต เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์			การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.2    แนวทางการพัฒนา		บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 1 / 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว (ซอยคลองชลประทาน) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 14 บ่อยาว 142.00 ม. ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลฯ | 166,000.- | เขต เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

##### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

##### เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

1.  ยุทธศาสตร์			การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.3 แนวทางการพัฒนา		พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เช่น เสาไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ และอื่น ๆ | 400,000.- | เขต เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชนาลัย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว | 545,000.- | เขต เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

##### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

##### เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

1.  ยุทธศาสตร์			การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

  - แนวทางการพัฒนา		พัฒนาระบบการจราจร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อวัสดุกระจกมองทางแยก เพื่อใช้ติดตั้งทางแยกภายในเขตเทศบาลฯ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อื่น ๆ เป็นค่าวัสดุกระจกมองทางแยกเพื่อใช้ติดตั้งทางแยกต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ | 50,000.- | เขต เทศบาล | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

##### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

##### เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

1.  ยุทธศาสตร์			การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

  - แนวทางการพัฒนา		ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตรกรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |